**CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE **SUPERMERCADO LA COMPETIDORA SA. DE C.V.** A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA **"LA EMPRESA"** DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR EL **SR. RAUL ALFONSO ACEVES IBARRIA**, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE; Y POR LA OTRA, EL **SR GILBERTO GUADALUPE GASTELUM RINCON**, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO **"EL PROFESIONISTA"**, CONFORME AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES **I. DECLARA "LA EMPRESA"**

A. Que es una empresa legalmente constituida y establecida de conformidad con las leyes mexicanas

B. Que para la consecución de sus fines, además de sus programas y presupuestos aprobados, celebra contratos con los sectores público, social y privado según sus necesidades.

C. Que con fecha 27 de Diciembre de 2016 **"LA EMPRESA"** celebro con el **Sr. Gilberto Guadalupe Gastelum Rincón** un contrato para manufacturar UN Sistema Automatizado de Procesos y Seguimiento de Tareas de acuerdo al documento presentado y anexo.

D. Que requieren para la realización del sistema informático señalado en la declaración anterior, los servicios de **"EL PROFESIONISTA"** para llevar acabo las acciones materia de este contrato de acuerdo al anexo incluido al final del documento.

E. Que señala como domicilio. Para efectos de este contrato, el ubicado en la calle Quinta esquina con Francisco Javier Mina, Sin Número , colonia La cuchilla, municipio de Culiacán en la Ciudad de Eldorado, en el Estado de Sinaloa.

**II. DECLARA "EL PROFESIONISTA".**

A. Que cuenta con los conocimientos profesionales, técnicos y la experiencia necesaria para realizar las labores contenidas en este contrato.

B. Que ostenta título de Ing. en Sistemas Computacionales con número de cédula profesional 2323500 expedida por la Dirección General de Profesiones, el día 21 del mes de Agosto de 1997.

C. Que es de nacionalidad mexicana y que para efectos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en las calles de Héroes de Nacozari número 3221, colonia Infonavit Humaya, en la delegación o municipio de Culiacán, en la Ciudad de Culiacán, en el Estado de Sinaloa.

Expuesto lo anterior, las partes sujetan sus compromisos a los términos y condiciones insertos en las siguientes:

CLÁUSULAS PRIMERA. **"EL PROFESIONISTA"** se obliga a prestar a **"LA EMPRESA"**, sus servicios profesionales con el objeto de realizar las actividades consistentes en manufactura de UN Sistema Automatizado de Procesos y Seguimiento de Tareas de acuerdo al documento presentado y anexo.

SEGUNDA. **"EL PROFESIONISTA"** se obliga a desarrollar el servicio profesional que se establece en la cláusula que antecede, a entera satisfacción de **"LA EMPRESA"** aportando toda su experiencia y capacidad, dedicándole todo el tiempo que sea necesario.

TERCERA: Las partes están conformes en que la presente contratación tiene como fundamento, los lineamientos contenidos en este contrato conviniendo mediante contratos civiles.

CUARTA. **"EL PROFESIONISTA"** se obliga a informar a **"LA EMPRESA"** del estado que guarde su labor, cuantas veces sea requerido para ello, así como a rendir un informe general al término del contrato y no ceder los derechos y obligaciones derivados de este contrato, sin consentimiento expreso de **"LA EMPRESA"**.

QUINTA. El presente contrato estará vigente del día 27 del mes de Diciembre de 2016, al día 03 del mes de Marzo de 2017.

SEXTA. **"EL PROFESIONISTA"** recibirá por concepto de honorarios, la suma de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N) sin I.V.A. y distribuidos de acuerdo al esquema de pago incluido como anexo en este documento, mismos que serán cubiertos a través de transferencia electronica y de conformidad con los términos que le concede **"LA EMPRESA"** para realizar estos servicios.

SÉPTIMA. **"EL PROFESIONISTA"** conviene en que las remuneraciones que perciba por la realización de los servicios materia de este contrato, serán las únicas

OCTAVA. **"LA EMPRESA"** se obliga a pagar los honorarios de **"EL PROFESIONISTA"** a través del medio que considere conveniente, previa entrega de los recibos o comprobantes respectivos.

NOVENA. Concluida la vigencia del presente contrato, no podrá haber prórroga automática por el simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes siempre y cuando **"LA EMPRESA"** quede totalmente satisfecha por los servicios prestados por **"EL PROFESIONISTA"**.

DÉCIMA. Para el caso de que **"LA EMPRESA"**, tuviera necesidad de contar nuevamente con los servicios de **"EL PROFESIONISTA"**, se requerirá la celebración de un nuevo contrato.

DÉCIMA PRIMERA. Queda expresamente convenido que cuando **"EL PROFESIONISTA"** se apoye en personal auxiliar en el ejercicio de sus actividades, atendiendo el trabajo que se le encomienda, dicho personal dependerá exclusivamente de él, sin que se establezca ningún vínculo entre la **"EMPRESA"** y el mismo, quedando a cargo de **"EL PROFESIONISTA"**, todas las responsabilidades provenientes de la utilización de los servicios del personal que lo apoye, y que no sea puesto a su disposición por **"LA EMPRESA"**.

DÉCIMA SEGUNDA. El presente contrato podrá darse por terminado a voluntad de cualquiera del contratante, previo aviso que dé al otro con diez días de anticipación, con el propósito de que durante ese lapso haya posibilidad de concluir los trabajos pendientes y de que, en todo caso, **"LA EMPRESA"**, tenga oportunidad de designar a quien sustituya a **"EL PROFESIONISTA"**.

DÉCIMA TERCERA. Queda expresamente convenido que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanan del Código Civil vigente para el Estado de Sinaloa, como consubstanciales a las obligaciones de las partes, será motivo de rescisión del presente contrato, y generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte cumplida

DÉCIMA CUARTA. **"EL PROFESIONISTA"**, cede gratuitamente a la **"EMPRESA"** los derechos de propiedad, que pudieran originarse con motivo de la prestación de sus servicios profesionales

Asimismo, **"EL PROFESIONISTA"** conviene en ceder a título gratuito todos (los derechos de patentes y marcas así como derechos intelectuales, que pudieran resultar en virtud de la prestación de los servicios mencionados, a fin de que la **"EMPRESA"**, si lo cree conveniente, se reserve el derecho de licenciamiento del trabajo realizado.

DÉCIMA QUINTA. **"EL PROFESIONISTA"** se obliga a ceder sus derechos patrimoniales como autor con **"LA EMPRESA"**, si con motivo de la realización de sus servicios, se originan obras de interés privado, autorizando a **"EMPRESA"**, para realizar los trámites de registro correspondiente.

DÉCIMA SÉPTIMA. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales de la Ciudad de Culiacán, del Estado de Sinaloa, así como a las disposiciones contenidas en el código Civil vigente para el Estado de Sinaloa, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su contenido y alcances, lo firman en la Ciudad de Eldorado, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, a los 27 días del mes de Diciembre de 2016.

**"LA EMPRESA" "EL PROFESIONISTA"**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**RAUL ALFONSO ACEVES IBARRIA GILBERTO GUADALUPE GASTELUM RINCON**

**TESTIGO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**MARCO ANTONIO BODART GUZMAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE INICIO DEL PROYECTO** | | | 27/12/2016 | | | | |
| **COORDINADOR DEL PROYECTO (PM)** | | | ALFONSO | | | | |
| **DESCRIPCION DEL PROYECTO** | | | SISTEMA AUTOMATIZADO DE PROCESOS Y SEGUIMIENTO TAREAS | | | | |
| **ANTICIPO (40%)** | | | $60,0000.00 | | | | |
| **FECHA DE PAGO** | | | 02/01/2017 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FASE 1** | **CARACTERISTICAS ENTREGABLES DEL SISTEMA** | | | | | | |
| **1RA ENTREGA 16/01/2017** | 1.1.- ANALISIS DEL SISTEMA DE MOTOR DE SEGUIMIENTO Y HOSHIN KANRI | | | | | | |
| 1.1.1 - CREACION DE BASE DE DATOS Y TABLAS USUARIOS, PERFILES, PUESTOS TIPO, ORGANIGRAMA, RELACIONES | | | | | | |
| 1.2.- MODULO DE GESTION DE USUARIOS DEL SISTEMA | | | | | | |
| 1.3.- MODULO DE GESTION DE PERFILES DE USUARIOS DEL SISTEMA | | | | | | |
| 1.4.- MODULO DE GESTION DE PUESTOS TIPO | | | | | | |
| 1.5.- MODULO DE GESTION DE ORGANIGRAMA | | | | | | |
| 1.6.- MODULO DE GESTION DE RELACIONES CLIENTE - PROVEEDOR | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **PRIMER PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
| **FECHA DEL PAGO: 16/01/2017** | | | | | | |
| **FASE 2** | **ACTIVIDAD ENTREGABLE** | | | | | | |
| **2DA ENTREGA 23/01/2017** | 2.1.- CREACION DE TABLAS UNIDADES DE NEGOCIO, PROCESOS | | | | | | |
| 2.2.- MODULO DE GESTION DE UNIDADES DE NEGOCIO | | | | | | |
| 2.2.1.- ALTAS, BAJAS, MODIFICACIONES | | | | | | |
| 2.3.- MODULO DE GESTION DE PROCESOS | | | | | | |
| 2.3.1.- ALTA, BAJA, MODIFICACIONES A PROCESOS | | | | | | |
| 2.3.2.- GESTION DE RELACIONES PROCESOS VS. UNIDADES DE NEGOCIOS | | | | | | |
| 2.3.3.- GESTION DE RELACIONES PROCESOS VS. PERFILES DE USUARIOS (RESPONSABLE DEL PROCESO Y ACTORES) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **SEGUNDO PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
| **FECHA DEL PAGO: 23/01/2017** | | | | | | |
| **FASE 3** | **ACTIVIDAD ENTREGABLE** | | | | | | |
| **3RA ENTREGA 30/01/2017** | 3.1.- CREACION DE TABLAS DE ACTIVIDADES, BITACORAS Y ENTREGABLES | | | | | | |
| 3.2.- MODULO DE GESTION DE ACTIVIDADES | | | | | | |
| 3.3.1.- ALTA, BAJAS, MODIFICACION DE ACTIVIDADES | | | | | | |
| 3.3.1.1.- GESTION DE RELACIONES ACTIVIDADES VS. PROCESOS | | | | | | |
| 3.3.1.2.- GESTION DE RELACIONES ACTIVIDADES VS. PERFILES DE USUARIOS (ACTORES) | | | | | | |
| 3.3.3.- MODULO DE GESTION DE BITACORAS | | | | | | |
| 3.3.3.1- GESTION DE RELACIONES BITACORAS VS. ACTIVIDADES | | | | | | |
| 3.3.4.- GESTION DE ENTREGABLES (EVIDENCIAS) | | | | | | |
| 3.3.4.1- GESTION DE RELACIONES ENTREGABLES VS. ACTIVIDADES (RELACION DE EVIDENCIAS POR ACTIVIDAD) | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | **TERCER PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
|  | **FECHA DEL PAGO: 30/01/2017** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **FASE 4** | **ACTIVIDAD ENTREGABLE** | | | | | | |
| **4TA ENTREGA 06/02/2017** | 4.1.- CREACION DE PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS EN SQL PARA INTEGRACION CON BMS | | | | | | |
| 4.2.- ANALISIS DE INTERFASE DE SEGUIMIENTO POR USUARIO (TABLERO DE CONTROL DE INDICADORES) | | | | | | |
| 4.2.1.- CONFIGURACION GENERAL DE INTERFASE | | | | | | |
| 4.2.1.1- GESTION DE METRICAS PARA CALIFICACION DE AVANCE DE ACTIVIDADES | | | | | | |
| 4.2.1.2.- DESPLIEGUE DE UNIDADES DE NEGOCIO. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CUARTO PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
| **FECHA DEL PAGO: 06/02/2017** | | | | | | |
| **FASE 5** | **ACTIVIDAD ENTREGABLE** | | | | | | |
| **5TA ENTREGA 13/02/2017** | 5.1.- DESPLIEGUE DE PROCESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO | | | | | | |
| 5.2.- DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES POR PROCESOS | | | | | | |
| 5.3.- DESPLIEGUE DE BITACORAS POR ACTIVIDAD | | | | | | |
| 5.4.- DESPLIEGUE DE EVIDENCIAS. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **QUINTO PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
| **FECHA DEL PAGO: 13/02/2017** | | | | | | |
| **FASE 6** | **ACTIVIDAD ENTREGABLE** | | | | | | |
| **6TA ENTREGA 20/02/2017** | 6.1.- ANALISIS DEL SISTEMA DE PLANEACION SEMANAL VIA WEB | | | | | | |
| 6.2.- ANALISIS DE CHECKLIST PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS | | | | | | |
| 6.3.- DESPLIEGUE DEL PLAN ESTRATEGICO (HOSHIN KANRI) | | | | | | |
| 6.3.1.- DESPLIEGUE DE MISION, VISION, VALORES | | | | | | |
| 6.3.1.- DESPLIEGUE DE OBJETIVOS POR PLAN ESTRATEGICO | | | | | | |
| 6.3.2.- DESPLIEGUE DE ACTIVIDADES DE ACUERDO A OBJETIVOS | | | | | | |
| 6.3.3.- DESPLIEGUE DE INDICADORES Y CALIFICACIONES DE AVANCE DE ACTIVIDADES (KPI´s) | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **SEXTO PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
| **FECHA DEL PAGO: 20/02/2017** | | | | | | |
| **FASE 7** | **ACTIVIDAD ENTREGABLE** | | | | | | |
| **7MA. ENTREGA 27/02/2017** | 7.1.- MODULO DE GESTION DE PLANES DE ACTIVIDAD SEMANAL | | | | | | |
| 7.1.1.- AGREGAR ACTIVIDADES DEL PLAN (DE ACUERDO A PROCESOS MAPEADOS) | | | | | | |
| 7.1.2.- GESTION DE PLANEACION DE ACTIVIDADES (CALENDARIZACION DE LAS ACTIVIDADES) | | | | | | |
| 7.2.- GESTION DE AVANCE DE ACTIVIDADES. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **SEPTIMO PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
| **FECHA DEL PAGO: 27/02/2017** | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **FASE 8** | **ACTIVIDAD ENTREGABLE** | | | | | | |
| **8VA. ENTREGA 06/03/2017** | 8.1.- MODULO DE SERVICIOS DE NOTIFICACIONES | | | | | | |
| 8.2.- MODULO DE GESTION DE MEJORA CONTINUA | | | | | | |
| 8.2.1- TRIGGERS DE ACTIVIDADES DE FORMA AUTOMATIZADA | | | | | | |
| 8.2.1.1.- GESTION DE COMPORTAMIENTO DE FLUJO DE ACTIVIDADES DISPARADAS AUTOMATICAMENTE. | | | | | | |
| 8.2.1.2.-INTEGRACION DE INTERFASE DE HOSHIN KANRI CON MOTOR DE SEGUIMIENTO. | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **OCTAVO PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
| **FECHA DEL PAGO: 06/03/2017** | | | | | | |
| **FASE 9** | **ACTIVIDAD ENTREGABLE** | | | | | | |
| **9NA. ENTREGA 13/03/2017** | 9.1.- MANUAL DEL SISTEMA (MANUAL DE USUARIO, INDICE DE FUNCIONES DEL CODIGO FUENTE Y ESTRUCTURA DE BASES DE DATOS, PLAN DE INCUBACION Y SEGUIMIENTO) | | | | | | |
| 9.2.- CODIGO FUENTE COMPLETO Y PROBADO | | | | | | |
| 9.3.- CAPACITACION GENERAL Y EXPERTIS | | | | | | |
| 9.4.- PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **NOVENO PAGO: $10,000.00** | | | | | | |
| **FECHA DEL PAGO: 13/03/2017** | | | | | | |